附件

扶风县农村供水工程建设管理工作任务清单

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定加强农村供水工程建设管理工作的具体实施方案，完成县级农村供水管理机构设置和队伍建设。 | 县委编办 县水利局 | 2024年12月 |
| 2 | 落实本级维修养护专项资金。从2024年起，按照全县农村供水人口每人每年不低于10元的标准，每年将农村供水专项资金纳入财政年度预算。 | 县财政局 | 2024年06月 |
| 3 | 各镇政府（街道办）承担农村供水主体责任，负责辖区供水工程建设管理的组织领导、制度保障、体系建设、经费落实等工作。 | 各镇街 | 2025年12月 |
| 4 | 科学编制农村供水保障规划，组织指导农村供水工程建设及运行管护。稳步推进农村自来水普及率达到100%，集中供水工程净化消毒设施设备安装率达到100%，水质达标率达到100%，农村供水水质总体水平基本达到当地县城供水水质水平，农村供水管理水平基本达到县城供水管理水平，规模化供水工程（千吨万人以上水厂）覆盖农村人口比例达到65%以上，“千吨万人”供水工程全面实现标准化管理。 | 县水利局 | 2025年12月 |
| 5 | 修订完善应急供水预案，落实应急供水保障责任人，健全专业化应急处置队伍。建立健全问题快速发现和响应机制，及时防范化解农村供水风险隐患，妥善处置涉水舆情。 | 县水利局 县应急管理局 各镇街 | 2025年12月 |
| 6 | 负责项目审批、投资计划审核下达和完善农村供水水价形成机制等工作，监督检查投资计划执行和项目实施情况。 | 县发改局 县水利局 | 2025年12月 |
| 7 | 负责管水员公益性岗位设置工作，制定考核评价制度。 | 县人社局 县水利局 | 2025年12月 |
| 8 | 负责协调推进农村供水联网并网入户工作。 | 县水利局 县水务发展有限 责任公司 各镇街 | 2025年12月 |
| 9 | 负责生活饮用水卫生的监督检测工作，定期对供水水质进行检测，并向社会公布检测结果。建立健全供水单位、水质检测机构和县疾控部门三级水质监测检测体系，落实水利部门巡检、“千吨万人”水厂日检、疾控部门抽检制度，全县农村集中供水工程水质巡检实现全覆盖。 | 县卫健局 县水利局 | 2025年12月 |
| 10 | 监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，完成镇级饮用水水源保护区划定。 | 县生态环境局 县水利局 | 2025年12月 |
| 11 | 负责在全面实施乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚农村供水成果中推动农村供水有关政策落实。把农村供水保障工作纳入实行最严格水资源管理制度考核、乡村振兴实绩考核评价、水利工作考核评价。做好供水薄弱地区、脱贫人口和供水易反复人群的饮水状况动态监测工作。 | 县农业农村局 县水利局 | 2025年12月 |
| 12 | 负责在符合三区三线划定成果和国土空间规划的条件下，严格按照国土空间用途管制、耕地和永久基本农田保护、节约集约用地的要求，合理保障用地需求。 | 县自然资源局 | 2025年12月 |
| 13 | 负责农村供水价格监督检查工作。 | 县市场监管局 | 2025年12月 |
| 14 | 负责落实农村供水工程建设运行相关税收优惠政策。 | 县税务局 | 2025年12月 |
| 15 | 负责保障农村供水工程供电畅通，严格、准确执行国家制定的电价政策。 | 国网扶风供电公司 | 2025年12月 |